IMPLEMENTASI PRINSIP KERJA EXTREME PROGRAMMING

- Planning

Pada tahap planning ini sebelumnya pengembang telah melakukan diskusi dengan client yang dimana pada kasus penelitian tugas akhir ini pihak kemenag NTB merupakan client. Didapatkan total 11 user stories dari client yang dapat pada tabel 3.1. dimana guna dari user stories ini yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang system yang dibuat.

Pada tahap ini juga pengembang dan client telah melakukan diskusi terhadap penentuan iterasi yang terdiri dari user stories yang akan dikerjakan terlebih dahulu.  Didapatkan 3 iterasi dan tiap iterasi dikerjakan selama 10  hari, sehingga secara keseluruhan rencana system akan dikerjakan selama 30 hari. Rincian penentuan iterasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2., dimana guna penentuan iterasi ini yaitu untuk mengetahui prioritas user stories dan estimasi waktu pengerjaan.

Selama proses iterasi berlangsung terdapat beberapa permintaan penambahan user stories dari client seperti yang dirincikan pada tabel … berikut:.

Tabel penambahan user stories

| ### No | ### Kode US | ### Judul | ### Deskripsi | ### Acceptance Criteria | ### Estimasi (hari) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### US-12 | ### Profile | ### Sebagai admin, dapat melihat informasi dan mengubah data diri | ### Terdapat halaman profile admin yang telah login ke dalam system serta dapat mengubah profile tersebut. | ### 5 |
|  | ### US-13 | ### Beranda | ### Sebagai admin, dapat melihat halaman beranda dengan total termpat ibadah | ### Terdapat halaman beranda untuk admin yang dapat melihat total dari masing – masing jenis tempat ibadah |  |
|  | ### US-14 | ### Import data excel tempat ibadah | ### Sebagai admin, dapat menambahkan data tempat ibadah dengan cara memasukkan file excel yang berisi data tempat ibadah, agar mempermudah penginputan data dalam jumlah yang banyak | ### Terdapat form untuk menginputkan data dalam bentuk file excel, dan pemilihan kabupaten. | ### 5 |
|  | ### US-15 | ### Unduh template format excel import data | ### Sebagai admin, dapat mendownload format excel untuk import data tempat ibadah, sehingga dapat menyesuaikan kolom – kolom masukan data yang diinginkan sistem | ### Terdapat tombol untuk mengunduh format data tempat ibadah dalam bentuk file excel | ### 2 |
|  | ### US-16 | ### Export data excel tempat ibadah | ### Sebagai admin, dapat melakukan export excel, sehingga dapat melakukan pembacaan data tempat ibadah yang ada dalam bentuk hardcopy | ### Terdapat tombol untuk mengexport data tempat ibadah dalam bentuk file excel. | ### 3 |
|  | ### US-17 | ### Melihat peta lokasi tempat ibadah pada basis web | ### Sebagai masyarakat, dapat melihat peta lokasi tempat ibadah pada basis web, namun terdapat filter kabupaten yang ada di provinsi NTB. Sehingga masyarakat juga mengetahui peta lokasi yang ada di kabupaten selain di NTB | ### Terdapat peta lokasi tempat ibadah pada basis web, yang tidak hanya dapat menampilkan di kabupaten Kota Mataram, melainkan di kabupaten yang ada pada provinsi NTB juga. | ### 7 |
|  | ### US-18 | ### Melihat rute lokasi tempat ibadah pada basis web | ### Sebagai masyarakat, dalam melihat rute lokasi menuju tempat ibadah pada basis web | ### Terdapat tombol rute menuju lokasi tempat ibadah | ### 3 |

Penambahan user tories pada tabel 3 tersebut menyebabkan pengembang bersama dengan client melakukan perencanaan ulang terhadap penyesuaian pengerjaan tiap itetari. hasil perencanaan iterasi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel hasil perencanaan iterasi

| ### No | ### Kode US | ### Deskripsi | ### Estimasi (hari) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Iteration – 1 |  |  |  |
|  | ### US-01 | ### Login ke dalam system dan mengakhiri sistem | ### 3 |
|  | ### US-12 | ### Profile admin login | ### 4 |
|  | ### US-02 | ### Melihat data admin | ### 3 |
| ### Velocity |  |  | ### 10 |
| ### Iteration – 2 |  |  |  |
|  | ### US-03 | ### Menambah data admin | ### 2 |
|  | ### US-04 | ### Mengubah data admin | ### 2 |
|  | ### US-05 | ### Menghapus data admin | ### 2 |
|  | ### US-07 | ### Menambah data tempat ibadah | ### 4 |
| ### Velocity |  |  | ### 10 |
| ### Iteration – 3 |  |  |  |
|  | ### US-14 | ### Import data excel tempat ibadah | ### 5 |
|  | ### US-15 | ### Unduh template format excel import data | ### 2 |
|  | ### US-16 | ### Export data excel tempat ibadah | ### 3 |
| ### Velocity |  |  | ### 10 |
| ### Iteration – 4 |  |  |  |
|  | ### US-06 | ### Melihat daftar tempat ibadah | ### 6 |
|  | ### US-13 | ### Beranda halaman admin | ### 2 |
|  | ### US-08 | ### Mengubah data tempat ibadah | ### 2 |
| ### Velocity |  |  | ### 10 |
| ### Iteration – 5 |  |  |  |
|  | ### US-09 | ### Menghapus data tempat ibadah | ### 2 |
|  | ### US-10 | ### Melihat peta lokasi tempat ibadah basis android | ### 7 |
|  | ### US-11 | ### Melihat rute lokasi tempat ibadah android | ### 1 |
| ### Velocity |  |  | ### 10 |
| ### Iteration – 6 |  |  |  |
|  | ### US-17 | ### Melihat peta lokasi tempat ibadah pada basis web | ### 8 |
|  | ### US-18 | ### Melihat rute menuju lokasi tempat ibadah pada basis web | ### 2 |
| ### Velocity |  |  | ### 10 |

Karena ada penambahan user stories lagi dari klient, dilakukannya perencanaan ulang terhadap user stories baru, dan menyebabkan penambahan iterasi seperti yang terlampir pada tabel.  Terdapat 3 iterasi tambahan dan dimana tiap iterasi dikerjakan selama 10  hari, sehingga rencana waktu pengerjaan system bertambah menjadi 60 hari.

- Design

- Coding

Pada tahap coding ini

- Implementasi system

Pada sub-bab ini, akan dibahas hasil implementasi (coding) SIG Pemetaan Lokasi Tempat Ibadah. Implementasi yang dilakukan telah dibuat sesuai dengan perancangan yang dijabarkan pada Bab III. Pembahasan yang akan dijelaskan meliputi implementasi database, implementasi API, implementasi class, dan implementasi interface.

- Implementasi database

Gambar 4.1 Implementasi database

Gambar 4.1 merupakan implementasi database yang bernama “db_sig_rest”, terdapat 6(enam) tabel terdiri tb_admin, tb_bidang, tb_jenis, tb_kabupaten, tb_kecamatan, dan tb_ti. Berikut penjelasan dari masing masing tabel:

- Tabel tb_admin

Gambar 4.2 Implementasi tabel tb_admin

Gambar 4.2 merupakan implementasi tabel tb_admin. Terdapat field admin_id, admin_username, admin_password, admin_nama, admin_alamat, admin_bidang, dan admin_foto.

- Tabel tb_bidang

Gambar 4.3 Implementasi tabel tb_bidang

Gambar 4.3 merupakan implementasi tabel tb_bidang. Terdapat field bidang_id, bidang_nama, dan bidang_role.

- Tabel tb_jenis

Gambar 4.4 Implementasi tabel tb_jenis

Gambar 4.4 merupakan implementasi tabel tb_jenis. Terdapat field bidang_id, bidang_nama, dan bidang_role.

- Tabel tb_kabupaten

Gambar 4.5 Implementasi tabel tb_kabupaten

Gambar 4.5 merupakan implementasi tabel tb_kabupaten. Terdapat field kab_id, kab_nama, kab_latitude dan kab_longitude.

- Tabel tb_kecamatan

Gambar 4.6 Implementasi tabel tb_kecamatan

Gambar 4.6 merupakan implementasi tabel tb_kecamatan. Terdapat field kec_id, kec_nama, dan id_kab.

- Tabel tb_ti

Gambar 4.7 Implementasi tabel tb_ti

Gambar 4.7 merupakan implementasi tabel tb_ti. Terdapat field ti_id, ti_jenis, ti_tipologi, ti_nama, ti_alamat dan lainnya dapat dilihat pada Gambar 4.7.

- Implementasi API

Berikut merupakan implementasi API digunakan controller dan model dalam pembuatannya. API ini bertujuan agar sistem pada basis android dapat terintegrasi atau terhubung dengan database yang dibuat.

Berikut merupakan fungsi get pada class controller yang digunakan untuk interface agar terhubung dengan class model APInya.

- public function index_get()

- {

- $v_id_kab = $this->get('kab_id');

- $v_id_jenis = $this->get('jenis_id');

- if (($v_id_kab != null) && ($v_id_jenis != null)) {

- $v_tempat_ibadah  = $this->M_tempat_ibadah->selectByKabJenis($v_id_kab,$v_id_jenis);

- }elseif (($v_id_kab != null) && ($v_id_jenis === null)) {

- $v_tempat_ibadah  = $this->M_tempat_ibadah->selectByKabupaten($v_id_kab);

- }elseif (($v_id_kab === null) && ($v_id_jenis != null)) {

- $v_tempat_ibadah  = $this->M_tempat_ibadah->selectByJenis($v_id_jenis);

- }else{

- $v_tempat_ibadah  = $this->M_tempat_ibadah->selectAlltempatIbadah();

- }

- if  ($v_tempat_ibadah)  {

- $this->response([

- 'status' => true,

- 'data' => $v_tempat_ibadah

- ], REST_Controller::HTTP_OK);

- }else {

- $this->response([

- 'status' => false,

- 'respone' => 'id is not found'

- ], REST_Controller::HTTP_NOT_FOUND);

- }

- }

Source code 4.1 implementasi fungsi get pada controller.

Berikut merupakan fungsi yang terdapat pada class model yang digunakan untuk mengambil data dalam database.

- public function selectByJenis($jenis){

- $sql='SELECT * FROM tb_ti LEFT JOIN tb_kabupaten ON tb_ti.ti_kabupaten = tb_kabupaten.kab_id LEFT JOIN tb_kecamatan ON tb_kecamatan.id_kab = tb_kabupaten.kab_id AND tb_kecamatan.kec_id = tb_ti.ti_kecamatan JOIN tb_jenis ON tb_ti.ti_jenis = tb_jenis.jenis_id WHERE ti_jenis =?';

- return $this->db->query($sql,$jenis)->result_array();

- }

- public function selectAlltempatIbadah(){

- $sql='SELECT * FROM tb_ti LEFT JOIN tb_kabupaten ON tb_ti.ti_kabupaten = tb_kabupaten.kab_id LEFT JOIN tb_kecamatan ON tb_kecamatan.id_kab = tb_kabupaten.kab_id AND tb_kecamatan.kec_id = tb_ti.ti_kecamatan JOIN tb_jenis ON tb_ti.ti_jenis = tb_jenis.jenis_id';

- return $query=$this->db->query($sql)->result_array();

- }

Source code 4.2 implementasi fungsi get pada model.

- Implementasi class

Berdasarkan perancangan class diagram yang telah dilakukan sebelumnya, implementasi class yang dilakukan dirasa sudah sesuai dengan perancangan tersebut. Class - class ini merupakan class yang berisi bahasa pemrograman PHP yang dibuat untuk mengimplementasikan sistem basis web sesuai dengan perancangan yang dilakukan berupa sourcecode (coding) dan bahasa pemrograman Kotlin untuk mengimplementasikan system basis android. Hasil dari proses coding tersebut akan menghasilkan interface yang akan berinteraksi langsung dengan pengguna sistem. Berikut merupakan implementasi class yang dilakukan dalam pengembangan “Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Lokasi Tempat Ibadah di Kota Mataram menggunakan Metode Extreme Programming”.

- Basis web

Berikut merupakan rincian class – class yang digunakan dalam membuat system basis web pada “Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Lokasi Tempat Ibadah di Kota Mataram menggunakan Metode Extreme Programming”.

- Class controller

Gambar 4.8 Implementasi class controller

Gambar 4.8 merupakan implementasi class turunan dari class controller yang terdiri dari C_admin, C_dashboard, C_login, C_profile C_tempat_ibadah, dan Rest_server. Class – class ini merupkan class utama yang menjadi pengatur atau penghubung pertukaran data antara class model dan view.

- Class model

Gambar 4.9 Implementasi class model

Gambar 4.9 merupakan implementasi class turunan dari class model yang terdiri dari M_admin, M_bidang, M_kab_kec, M_profile, dan M_tempat_ibadah. Pada class ini nantinya berguna mengatur atau memanipulasi data dari database sesuai dengan intruksi dari controller.

- Class view

Gambar 4.10 Implementasi class view

Gambar 4.10 merupakan implementasi class view yang terdiri dari V_beranda, V_daftar_admin, V_daftar_tempat_ibadah, V_dashboard, V_login, dan V_profile. Dimana class ini nantinya bertugas untuk menyajikan informasi. sesuai dengan intruksi dari controller.

- Basis android

Berikut merupakan class – class yang digunakan dalam membuat system basis android pada “Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Lokasi Tempat Ibadah di Kota Mataram menggunakan Metode Extreme Programming”.

- Class activity

Gambar 4.11 Implementasi class activity

Gambar 4.11 merupakan implementasi Package Activity yang terdiri dari DetailActivity, MainActivity, SplashScreen, AboutFragment, ListFragment, dan MapFragment. Package Activity ini merupakan sebuah kelas yang nantinya terhubung ke Layout (XML) atau tampilan dari aplikasi. Activity ini nantinya tempat dilakukan koding untuk membuat fungsi-fungsi yang akan ditampilkan pada sebuah halaman.

- Adapter (Kotlin)

Gambar 4.12 adapter

Berbeda dengan package Activity, package adapter pada Gambar 4.12 ini merupakan kelas yang menghubungkan antara data yang ada pada database ke dalam sebuah listview pada aplikasi.

- Model (Kotlin)

Gambar 4.13 Implementasi class model

Gambar 4.13 merupakan implementasi Package Model yang terdiri dari IbadahRespons dan ModelIbadah. Package model ini merupakan pengimplementasian pada sebuah tabel di database. Dimana dapat dilihat nama setiap kelas yang dibuat merupakan nama yang ada pada tabel di database.

- Service (Kotlin)

Gambar 4.14 Implementasi class service

Gambar 4.14 merupakan implementasi Package Service yang terdiri dari DestinationService dan ServiceBuilder. Package Service merupakan cara yang digunakan untuk terhubung dengan API server sistem. Dimana ServiceBuilder ini merupakan kelas untuk menghubungkan aplikasi dengan Base url API sistem, dan kelas ini juga terhubung dengan kelas interface DestinationService. Sedangkan kelas DestinationService digunakan untuk mengimplementasi endpoint dari base url yang telah dibuat pada API.

- Layout (XML)

Gambar 4.15 Layout (XML)

Gambar 4.15 merupakan implementasi Layout yang berguna untuk tempat membuat sebuah tampilan yang nantinya akan dilihat oleh pengguna.

- Implementasi interface

- Testing

EVALUASI HASIL METODE EXTREME PROGRAMMING